2026世界杯大活动系统方案

2026 世界杯大活动 · 系统化落地方案 v3

官频 × 组队对战 × 宝箱福袋 × 活动页 × 连胜日历 × 信息流圈子 × 私聊 × Meetup × 市场增长

版本：v1.0   |   编制：施维 Mark   |   日期：2026-04-15

# 执行摘要

本方案以 2026 FIFA 世界杯（6/12–7/19）为大事件驱动，围绕 HelloTalk 现有能力矩阵——聚合页官频、3.5 版房内组队对战、宝箱福袋、全站活动页、连胜打卡日历、信息流与圈子、私聊礼物面板与话题包、World Meetup 线下——整合成一套跨模块的"48 国跨文化对抗"整体体验。方案核心目标有三：

规模：100+ 新官频主播覆盖聚合页前 5 页 VR/Live 房间 30–50%，贡献全站消耗时长 15–20%。

体验：以组队对战为底层引擎，叠加宝箱/福袋/礼物视觉，让用户"送礼即助攻、开房即参战、看球即社交"。

增长：通过短视频工厂 + 线下 Meetup + 信息流圈子三引擎，预热期曝光 5000 万+、新增 80 万+、次留 +5pp。

交付节奏：4 月筹备、5 月研发/冷启、6 月 5 日灰度、6 月 12 日全量、7 月 19 日收官、7 月底复盘沉淀。核心团队 36 人 + 100 主播 + 20 KOC + 12 城市合伙人；总预算估算 432.5 万元。]

上线时间预定6月4号

# 零、核心目标与总览

世界杯是全年最大公域流量洪峰。本方案以「48国跨文化对抗 + 礼物驱动赛事互动」为核心体验，围绕官频开播、内容促播、房间玩法、全站活动页、物料视觉、市场增长六条线并行推进，目标在 6/12–7/19 世界杯正赛期间显著拉升 HelloTalk DAU、用户消耗时长及付费率。

| 关键指标 | 目标值 | 承接手段 |
| --- | --- | --- |
| 聚合页前5页 VR/Live 覆盖率 | 30%–50%（约 30–50 间官频房） | 100+新主播矩阵 + 官频孵化 |
| 全站用户消耗时长占比 | 15%–20% | 长时开播 + 房间玩法 + 活动页引流 |
| 活动页 UV / DAU 渗透率 | ≥ 35% | 开屏弹窗 + 聚合页 Banner + 私信唤起 |
| PK 房间单日开启场次 | ≥ 800 场/日（峰值） | 3.5 版本 PK + 世界杯皮肤激励 |
| 预热期短视频曝光 | ≥ 5,000 万 | 48国 CC 素材二剪 + 达人 UGC |

# 一、100+新主播官频开播方案（VR/Live）

相关文档：https://hellotalk.feishu.cn/docx/WxlfdTpLVoBEW5xwGehcOkbBnbh

## 1.1 数量反推模型

假设聚合页前 5 页 VR/Live 合计约 100 间热门房间；按 30%–50% 覆盖目标，需官频实际在线房 30–50 间。考虑主播轮班、时区错峰、休播率，采用 1 间房 = 2.5 名主播的冗余配置：

| 指标 | 保守口径 | 冲刺口径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标覆盖房间数 | 30 | 50 | 聚合页前5页 VR+Live 可见位 |
| 单房主播配置 | 2.5 人 | 2.5 人 | 早/中/晚三班制 + 备份 |
| 所需主播总数 | 75 人 | 125 人 | 对齐 100+ 目标中位数 |
| 单主播日均开播时长 | 4 小时 | 6 小时 | 2 小时起步线，世界杯强制 4h+ |
| 单主播周开播天数 | 5 天 | 6 天 | 对齐比赛日节奏 |
| 主播日均覆盖用户时长 | 200 UH | 400 UH | 按平均在线 50–70 人测算 |
| 矩阵日贡献用户时长 | 2.0 万 UH | 5.0 万 UH | 对全站消耗 15%–20% 目标贡献过半 |

结论：锁定 100 名新官频主播（50 VR + 50 Live），形成 40 间稳定开播房间，可实现聚合页覆盖 40%、消耗时长贡献 ≥ 10%（其余由存量达人与玩法激励补齐至 15%–20%）。

## 1.2 主播来源与挖掘渠道

现有 A 级创作者定向召集：4 月 35 名 A 级创作者整体推送世界杯冠名任务（Stellara 负责沟通），预计转化 15–20 人。

外部 MCN / 达人建联：Mark 牵头输出 MCN 收费清单与建联 SOP，目标 4 家 MCN × 人均 10 人 = 40 人，覆盖巴西、阿根廷、德国、英格兰、日韩等重点球队国家。

模型批量挖掘：基于洪秋慧威已有达人模型，将语料扩展到足球/球迷博主，批量筛选 50–80 个候选账号，转化率 30% ≈ 20 人。

内部老主播世界杯方向转型：约 20 人，降低冷启成本。

P0 核心邀约（20人）：站内A级创作者，建群统一发送活动通知，100%覆盖邀约 （（4.20开始完善对外政策文档，并向创作者群内发布）

P1 潜力挖掘（50人）：@李焕然 Sophie

平台数据筛选符合条件的创作者：历史开播时长≥10h/周、互动率≥30%、平均停留≥15min （4.20开始推）

优质创作者内推：制定内推奖励政策，成功内推1人进来，奖励100 HT币（5月初开始更新政策）

P1 MCN 机构建联+谈价 @ELDEV OCHIR OYUNDARI

## 1.3 时间线与人手

| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 筹备 | 4/15 – 4/30 | 达人名单、MCN 建联、开播 SOP、培训素材 | Mark + Stellara |
| S1 冷启 | 5/01 – 5/20 | 首批 40 人签约 + 开播培训 + 试播 | Stellara + 运营 |
| S2 扩量 | 5/21 – 6/05 | 扩至 100 人 + 灰度 3.5 版 PK 玩法 | Mark + 产品 |
| S3 预热开播 | 6/06 – 6/11 | 官频矩阵全量上线，跑通聚合页占位 | 运营 + 达人 |
| S4 正赛 | 6/12 – 7/19 | 按赛程排班，每日复盘调整 | 全员 |
| S5 收尾/复盘 | 7/20 – 7/31 | 数据复盘、主播留存、IP 沉淀 | Mark |

# 二、内容促播方案：世界杯主题系列开播

## 2.1 四大内容类型（与赛事节奏强绑定）

| 类型 | 场景 | 触发时机 | 时长 | 目标主播 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家讨论/文化PK | 多人 VR | 每日黄金档 20:00–23:00 | 2–3 h | 双国籍/多语种达人 |
| 往届集锦带看 | Live 单播 | 赛前 3h 预热 | 1.5 h | 足球解说型主播 |
| 当届直播陪看 | Live+VR 双开 | 比赛进行时同步 | 全场 + 30min | 解说 + 球迷型主播 |
| 赛后回顾分析 / 竞猜 | VR 多人 | 赛后 0–2h | 1.5 h | 懂球帝/预测型达人 |

## 2.2 开播技术与流程准备

投屏（P0）：手机端投屏由义光、德鹏推进；兜底方案为 Web 开播投屏，4/20 前完成可行性验证。

版权合规：仅使用 CC-BY 授权素材（已采集 48 国 / A 级 11 国 / B 级 20 国），二剪素材库 5/10 前入库。

排班系统：以 FIFA 官方赛程（64 场）为输入，自动生成主播开播任务表，Lark 推送。

内容中台：每日 9:00 下发"今日话题包"（昨日赛况摘要 + 今日焦点 + 3 组话题 + 5 个梗图），主播即开即用。

热点快反：设立 4 人舆情小组监控 X/Reddit/微博，重大节点（进球、红牌、黑马、淘汰）60 分钟内组织至少 10 场应激开播。

## 2.3 系列化开播排期（示例：小组赛首轮）

| 日期 | 赛事焦点 | 同步开播场次 | 内容主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/12 (五) | 墨西哥 vs 开幕战 | 25+ | 开幕式文化秀 + 拉美球迷连麦 |
| 6/13 (六) | 阿根廷首战 | 40+ | 梅西专场 + 阿根廷球迷 VR |
| 6/14 (日) | 巴西首战 | 40+ | 桑巴之夜 + 巴西解说带看 |
| 6/15 (一) | 英格兰/德国 | 35+ | 欧洲豪门对话 + 英德文化互吐槽 |

# 三、房间内玩法：组队对战 + 宝箱 + 福袋整合

## 3.1 玩法架构：三层堆叠（以组队对战为核心引擎）

底层引擎 — 房内 4V4 组队对战（3.5 版本 PRD《直播语聊-组队对战》）：语聊房内"红/蓝双阵营"对抗，礼物即积分、上麦即入队、倒计时内实时累计、赛后胜负结算，为世界杯整场活动提供跨国对抗的基础能力。@bing

中层 — 世界杯宝箱：组队对战结算同时开箱，消耗阵营总礼物 10% 入箱，赢方结算返还 + 给输方保底体验，门票 ≥ 1 元礼物，避免挫败感。@昙湉

顶层 — 世界杯福袋：单人累送满 1 万币解锁隐藏限定福袋（≤ 1000 币/个），5 分钟倒计时，每房最多触发 5 次；内含国旗、球星元素、足球口哨等世界杯稀有礼物。@昙湉

## 3.2 组队对战 PRD 细化（基于《直播语聊-组队对战》需求初稿）

### 3.2.1 玩法入口与基础能力

入口：语聊房「玩法中心 → 组队对战」（与发福袋、房间PK、稀有礼物盒并列展示 New 标）。

设置面板：房间样式（房主参与 4V4 / 房主不参与特殊布局）+ 对决时长（默认 10 分钟，可选 5/10/15）+ 规则说明感叹号 + [立即开启] 按钮。

中途结束：房主二次点击入口 → 弹出"多人对战进行中，是否确认关闭"确认框 → 确认后恢复正常语聊房。

多语言：所有文案需提前走翻译流程（组队对战/房间样式/对决时长/红队/蓝队/选择队伍/前方 @% 人排队中/剩余 @% 个空位/结束对战/正在进行多人对战 等）。

### 3.2.2 核心规则（源自 PRD 条目 1–8）

| 规则类别 | 细节 | 世界杯延展 |
| --- | --- | --- |
| 阵营配置 | 红蓝 4V4；房主参与=1号位默认红队，礼物计入阵营；房主不参与=特殊麦位、礼物不计分、不可收礼 | 红蓝阵营换肤为两国国旗与球衣 |
| 加入阵营 | ①申请上麦 → 弹出红/蓝选择 → 房主审批 ②观众送礼自动入队，评论头像带阵营标识 | 观众送"国家应援包"即为该国加油 |
| 倒计时 | 开战立即 5/10/15 分钟倒计时；结束后进入 1 分钟"成果倒计时"，期间页面冻结、不再累计 | 对齐上半场/全场/加时三档比赛节奏 |
| 高赠送榜 | 每阵营送礼 Top3 用户头像置顶展示在阵营进度条上方 | 对应"国家队 MVP 球员榜" |
| 礼物面板 | 对战期间特殊展示：头像带阵营标识，参营用户排序在前，房主固定 1 号位 | 叠加世界杯专属礼物（足球、国旗、球星） |
| 结算页 | 显示胜利/失败标签 + 上麦用户 + 进度条最终值 + 送礼 Top3 头像，点空白关闭 | 结算即触发宝箱开启 + 福袋爆率加成 |

### 3.2.3 预期价值（PRD 官方口径）与世界杯场景放大

| 维度 | PRD 基线 | 世界杯期间目标（叠加） | 放大手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停留时长 | +15%~25% | +30%~45% | 赛事陪看 + 多局连战 + 跨国对抗情绪 |
| 礼物收入 | +10%~20% | +25%~40% | 国家应援包 + 送礼直接改变进度条 + 结算宝箱 |
| 开房数 | +30%~60% | +60%~100% | 48 国主题模板 + 房主一键发起 + 官频主播强推 |
| 付费渗透率 | 2.5% → 3.0~3.5% | → 3.5~4.0% | 低价应援礼 + 首充转化挂件 |
| 次留提升 | +3~6pp | +6~10pp | 每日赛事打卡 + 连胜榜回访钩子 |

### 3.2.4 与世界杯赛事/玩法的深度耦合

阵营映射：每场组队对战可绑定"红队 = 国家 A / 蓝队 = 国家 B"，对战发起时选择对阵国家，房间主视觉自动换肤为国旗 + 球衣 + 国歌 BGM。

礼物驱动赛事化：对接"足球之星"4 档礼物映射——低价礼物=传球 / 中价=过人 / 高价=射门 / 爆款礼=进球，进球动效在房间顶部播放，同时为阵营积分 +大额加成。

时长对齐：5 分钟 = 点球大战 / 10 分钟 = 上半场 / 15 分钟 = 全场，赛程节奏与世界杯实盘同步。

跨房扩展战略（PRD 战略价值）：先跑通房内组队对战闭环后，于 7 月扩展跨房匹配 PK、双房战况联动、国家战力榜，为总决赛期冲量做准备。

结算即开箱：团战结束 → 成果倒计时触发宝箱开启；赢方获得稀有球星元素礼物包，输方获得保底安慰礼（国旗徽章），避免挫败感。

福袋联动：单房累计送礼达 1 万币解锁世界杯限定福袋，福袋问号在倒计时进度条下方提示；5 分钟决策窗口与成果倒计时并行。

### 3.2.5 研发拆解与资源需求

| 模块 | 工作量（人日） | 平台 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玩法中心入口 + 组队设置面板 | 6 | iOS / Android | 客户端 |
| 房间布局切换（4V4 / 房主不参与） | 10 | iOS / Android | 客户端 |
| 上麦审批 + 送礼入队 + 阵营标识 | 8 | 客户端 + 服务端 | 张帅 Bing |
| 倒计时 + 成果倒计时 + 冻结状态 | 5 | 服务端 | 服务端 |
| 礼物面板特殊展示 / 进度条 / Top3 | 6 | iOS / Android | 客户端 |
| 结算页 + 胜负判定 + 数据上报 | 5 | 服务端 | 服务端 |
| 中途结束 + 多语言 + 兜底文案 | 4 | 全端 | 产品 + 翻译 |
| 与宝箱/福袋/足球之星礼物联动 | 6 | 服务端 + 客户端 | 产品 + 后端 |
| 合计 | 约 50 人日 | — | — |

### 3.2.6 关键埋点与数据上报（PRD 补齐项）

玩法生命周期：发起次数 / 时长分布 / 房主是否参与 / 中途结束率 / 完整结算率。

用户参与：上麦入队率、送礼入队率、阵营切换率、Top3 用户分布、人均送礼金额、人均在房时长。

收入：阵营礼物流水、世界杯专属礼物占比、结算宝箱返还率、福袋触发率与购买率。

增长：对战房次留、次日开房率、官频引流对战贡献度、跨国对战分布（48 国矩阵）。

## 3.3 与赛事/热点的动态配置

| 赛事阶段 | 宝箱配置 | 福袋配置 | PK 皮肤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组赛 | 国家队徽奖励 | 常规足球主题礼物 | 48国球衣/国旗任选 |
| 进球瞬间 | 限时爆率 +30% | 爆款福袋触发概率 ×2 | 庆祝动效 |
| 淘汰赛 | 稀有球星元素 | 金球奖杯福袋 | 对阵队徽对决 |
| 决赛 | 冠军纪念款 | 大力神杯限定福袋 | 冠军金光特效 |

配置下发：活动运营通过配置后台按赛事节点调整爆率/库存，无需发版；热点舆情小组有权限直接触发"爆发模式"。

# 四、全站活动页（足球之星·世界杯版）

相关文档：世界杯H5活动方案|直播语聊

## 4.1 页面结构（以足球之星 H5 为底座换皮）

头部：世界杯主视觉 + 倒计时 + 大力神杯动效 + 分享按钮。

模块一「官频开播专区」：实时透出 40+ 世界杯官频房，按国家/语言筛选，一键进房。

模块二「48国对抗总榜」：按送礼 + 开播时长 + 进球数三维度聚合，国家维度对抗，Top 国家获站内荣誉位。

模块三「射门玩法」：沿用足球之星射门机制，送礼→射门→进球→累计奖励；新增国家阵营选择。

模块四「宝箱 / 福袋展示」：跳转房间参与。

模块五「每日焦点赛」：当日比赛卡片 + 陪看房间入口 + 竞猜。

模块六「短视频瀑布流」：48 国达人 UGC + 官方二剪，引流至达人房。

## 4.2 核心体验关键字

跨国对抗 · 多文化交融 · 实时同步赛况 · 礼物即行动 · 荣誉归于国家。用户无论是否看球，都能通过"为国家队助力"获得归属感。

# 五、物料与礼物资产准备

## 5.1 资产清单

| 类别 | 数量 | 交付时间 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 国国旗 / 队徽 SVG | 48 × 2 | 5/10 | 设计 |
| 48 国球衣麦位皮肤 | 48 套 | 5/20 | 设计 + 产品 |
| 球星头像素材（已采集） | A级 11 + B级 20 | 4/25 | Mark 已有 |
| 足球主题礼物（新增） | 12 款（4 档 × 3 系列） | 5/15 | 礼物设计组 |
| 射门 / 传球 / 进球动效 | 16 套 | 5/25 | 特效组 |
| 福袋图标 + 进度条动画 | 8 套 | 5/20 | 设计 |
| 宝箱开启动效 | 3 档（小/中/大） | 5/20 | 特效组 |
| 48 国预热短视频 | 48+ 条 | 5/01 – 6/10 滚动 | 内容组 |
| H5 活动页全套视觉 | 1 套 | 5/25 | H5 设计 |

# 六、市场联动与增长

## 6.1 预热期短视频工厂（5/01 – 6/11）

素材源：48 国 CC-BY 视频库（已采集） + 达人原创 + 官频房间剪辑。

产出目标：日均 50 条短视频 → 42 天共 2,000+ 条，覆盖 TikTok / IG Reels / YouTube Shorts / X / 小红书。

内容选题：「跨国 PK 精彩瞬间」「48 国球迷激情现场」「HelloTalk 世界杯解说合集」「房间宝箱开奖名场面」「多语言看球学外语」。

引流闭环：视频挂载 HelloTalk 下载链接 + 活动页 DeepLink，首次安装直通世界杯活动页。

## 6.2 增长指标（预热 + 正赛合计）

| 指标 | 目标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 短视频累计曝光 | ≥ 5,000 万 | 全平台互动 VV |
| 新增下载 | ≥ 80 万 | 归因至世界杯素材 |
| 活动页 UV | ≥ 300 万 | 含新老用户 |
| 次留提升 | +5 pp | 对比 5 月基线 |

# 七、连胜打卡 · 世界杯文化日历入口

结合《连胜打卡-日历需求》提供的"日历 + 大事件 Banner + 半弹窗活动集合页"能力，将世界杯 32 天赛程与 48 国足球文化嵌入连胜打卡场景，让每日登录即可感知世界杯氛围，并由此分发到官频、活动页、组队对战、圈子等全部触点。

## 7.1 三层触达结构

顶部公告栏 Banner：主标题"2026 世界杯" + 副标题"今日焦点：阿根廷 vs 英格兰" + 按钮"进入专区"；支持后台按比赛日动态下发背景图与文案；点击吊起半弹窗活动集合页。

日历页面：以独立紫色（全球文化日）+ 橘色（周期型活动）两种色标区分"48 国文化日"与"世界杯赛程周期"；比赛日单元格带小足球图标，可点击跳转半弹窗。

半弹窗活动集合页：顶部节日/玩法介绍（图片/视频 + 文案），中部分业务模块（信息流贴、在播世界杯官频、课程卡、奖励领取），底部消息提示开关。

## 7.2 48 国文化日排期（小组赛阶段示例）

| 日期 | 主国家文化日 | 日历色标 | 集合页内容模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/12 | 墨西哥开幕文化日 | 紫 + 橘 | 墨式足球介绍视频 + 拉美官频 + 每日签到加倍 |
| 6/13 | 阿根廷探戈 & 梅西传奇 | 紫 | 梅西往届集锦 + 阿根廷圈子 + 应援礼物 |
| 6/14 | 巴西桑巴狂欢日 | 紫 | 桑巴舞教学 + 巴西官频 + 国旗挂件 |
| 6/15 | 德国啤酒节×足球文化 | 紫 | 德式战术解说 + 德国语聊圈 |
| 6/16 | 英格兰三狮精神 | 紫 | 英超经典回顾 + 英语角 |
| 6/17 | 法国艺术足球 | 紫 | 齐达内纪录片 + 法语角 |
| 6/18 | 日本武士蓝 | 紫 | J联赛文化 + 日语学习圈 |
| 6/19 | 韩国红魔 | 紫 | 2002 韩日世界杯回忆 + 韩语角 |
| 6/20 | 葡萄牙航海精神 | 紫 | C罗生涯集锦 + 葡语角 |
| 6/21 | 西班牙斗牛士 | 紫 | Tiki-Taka 回顾 + 西语角 |
| 6/22 | 荷兰全攻全守 | 紫 | 克鲁伊夫纪录片 + 荷语角 |
| 6/23 | 意大利蓝衣军团（未参赛致敬） | 紫 | 经典回顾 + 意语角 |
| 6/24 | 比利时欧洲红魔 | 紫 | 黄金一代回忆 |
| 6/25 | 克罗地亚格子军团 | 紫 | 莫德里奇专场 |
| 6/26 | 摩洛哥非洲之光 | 紫 | 2022 传奇回顾 |
| 6/27 | 塞内加尔特兰加之狮 | 紫 | 非洲足球文化 |
| ... | 共 48 国 × 32 天滚动 | — | 每日 1 主国 + 2 副国 |

## 7.3 后台配置能力清单

| 配置项 | 说明 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 事件色标 | 蓝=常规节日 / 橘=周期型活动 / 紫=全球文化日；后台新增色 | 运营 |
| 日历周期底色填充 | 世界杯周期 6/12–7/19 橘色贯穿 | 运营 |
| 顶部 Banner 文案 + 图 | 每日多语言文案 + 背景图；支持兜底默认图 | 内容 |
| 半弹窗集合页模板 | 信息流/直播语聊/课程/奖励四类模块组件化拼装 | 产品 |
| 点击吊起规则 | Banner 和 日历图标均可吊起对应半弹窗 | 客户端 |
| 多语言一键上传 | Excel 模板批量上传文案 | 后台 / 国际化 |
| 消息推送开关 | 用户可在集合页内关闭该类型活动提醒 | 客户端 |

## 7.4 资源与交付

后台配置：多语言一键上传 + 公告栏背景图配置（兜底样式备用）。

内容：48 国文化介绍图文/视频（复用已采集的 48 国 A/B 级素材）；文案 48 × 3 段落 ≈ 144 篇，由内容组 5/20 前完成。

开发：连胜打卡日历色标扩展 + 半弹窗集合页组件化 + 4 类模块模板（信息流/直播语聊/课程/奖励）——约 18 人日。

# 八、信息流与圈子运营

## 8.1 圈子运营：新建「足球」与「世界杯」两大核心圈

基于《圈子MVP运营方案》一期话题聚合页能力，在原"运营增加"足球话题基础上，冷启动"世界杯"独立圈子（含 48 国子话题），承接持续讨论与关系沉淀。

| 圈子 | 话题ID | 目标 D7 留存 | 冷启策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 足球（常驻） | 新建 | ≥ 28% | KOC 20 人首发 40 帖 + 日更 10 帖 | 王梦颖 Fairy |
| 2026 世界杯（大事件） | 新建 | ≥ 35% | 赛事热点日更 + 48 国 KOC 轮值 | Mark 统筹 |
| 48 国分支子话题 | 48 个 | — | 每国 3 帖种子内容 | 48 国达人 |
| World Meetup（现有） | 1075 | — | 嵌入线下世界杯观赛活动 | 蒋一翔 Kris |

## 8.2 KOC 种子内容模板（复用圈子 MVP 讨论贴模式）

观点型："阿根廷夺冠靠梅西还是靠防守体系？"—— 二选一投票贴。

回忆型："你记得 2014 年德国 7:1 巴西那晚在哪里？"—— 打赏贴。

文化型："法国有蓝血军团，日本有武士蓝，你最爱哪件 2026 球衣？"—— 图片投票。

预测型："小组赛最大黑马会是谁？"—— 竞猜 + 打赏；命中者得礼物。

学习型："用 3 个葡语词汇描述巴西进球"—— 语言学习结合的文化讨论。

## 8.3 信息流贴文玩法：投票贴 + 打赏贴

| 玩法 | 使用场景 | 内容设计 | 目标指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投票贴 | 赛前预测 / 阵营选边 | 红蓝国家二选一 / 进球数预测 | 参与率 ≥ 15% |
| 打赏贴 | 赛后 MVP 评选 / 神级回忆帖 | 打赏金额最高的回答获顶帖 | ARPU +8% |
| 话题挑战 | 48 国文化展示 | 带 #我的世界杯 # 发图文 | 日产 UGC 3000+ |
| 长图文精华 | KOC 深度文化解读 | 加精置顶 + 主题 Banner | 阅读完成率 ≥ 60% |

## 8.4 信息流引流闭环

贴文内 CTA：一键跳转对应国家官频房 / 世界杯活动页 / 组队对战房。

评论区引流：置顶评论挂载当日焦点赛陪看房链接。

@ 机制：投票结果后自动 @ 所有参与者推送结算消息。

达人联动：圈子热帖进入信息流热榜，同步转化为短视频素材供市场端二剪。

## 8.5 圈子日更 SOP 与 KPI

| 时间段 | 日更目标 | 运营动作 | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:30 起床(预热期) | 15 帖/日 | KOC 轮值 + 运营 3 帖 | 曝光 10w+ |
| S3 6/06–6/11 | 30 帖/日 | 48 国轮流文化日主题 | D1 互动率 18% |
| S4 小组赛 | 60 帖/日 | 赛前预测 + 赛后回顾 | D7 留存 35% |
| S4 淘汰赛 | 80 帖/日 | 加赛后精华 + 主题挑战 | 人均浏览 ≥ 6 min |
| S4 决赛周 | 100 帖/日 | 冠军竞猜 + 全平台联动 | 发圈数 500+ |

## 8.6 投票贴 / 打赏贴机制细化

投票贴：默认二选一（红蓝两队）；展示实时票数与占比条；参与即为对应国家 +1 人气值，累计进入"48 国人气榜"。

投票结果回放：比赛结束后系统自动发出"预测命中率"结算贴，命中用户获得限定徽章。

打赏贴分级：单贴打赏满 500 币 → 进入赛事主贴精选区；满 2000 币 → 上"世界杯金贴榜"；满 10000 币 → 全站推送。

长图文精华：每场比赛后 2 小时内由内容组精选 3 篇 KOC 回顾贴，加"世界杯精华"徽章置顶 24 小时。

# 九、私聊场景与线下 Meetup

## 9.1 私聊礼物面板 · 世界杯专区

在私聊礼物面板顶部新增"世界杯"分类 Tab，覆盖 4 档礼物体系，与足球之星、组队对战礼物共用资产。

| 档位 | 单价 | 礼物示例 | 特效 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低价 | 1–9 币 | 足球、口哨、黄牌、红牌 | 弹射 2s | 破冰 / 打招呼 |
| 中价 | 10–99 币 | 国旗、球衣、围巾、应援棒 | 全屏国旗动画 | 表达支持 |
| 高价 | 100–999 币 | 金球、奖杯模型、球星卡 | 3D 动效 5s | 感谢 / 深度表白 |
| 爆款 | 1000+ 币 | 大力神杯、庆祝烟花 | 全屏 10s + 专属 BGM | 重大场合 |

## 9.2 私聊话题包 · 世界杯主题

破冰话题："你支持哪支球队？为什么？"—— 自动配国旗贴纸。

文化话题："讲一个你家乡的足球故事"——发起语音约 5 分钟。

语言话题："用目标语言说一句为国家队加油"—— 对接跟读功能。

竞猜话题："今晚这场你预测多少比分？"—— 内嵌投票卡片。

约房话题："一起进这个房陪看？"—— 一键生成陪看邀请卡。

产品形态：私聊输入框旁"足球"图标 → 弹出话题包 → 一键发送卡片；话题包由活动运营每日更新 3–5 条，与赛程热点同步。

## 9.3 线下 Meetup · 世界杯观赛活动

依托 World Meetup 话题（ID 1075）运营能力，在 12 个核心城市组织 32 场线下观赛派对，形成"线上官频 + 线下聚会"双场景体验。

| 城市层级 | 城市数 | 场次 | 合作方 | 预算/场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 级（北上广深+东京+首尔） | 6 | 18 | 本地酒吧 / HelloTalk Club | ¥5,000 |
| A 级（成都杭州武汉+曼谷伊斯坦布尔胡志明） | 6 | 14 | 社群合伙人 | ¥2,500 |
| 总计 | 12 | 32 | — | ≈ ¥12.5 万 |

玩法融合：现场二维码入群 + 现场参与官频连麦 + 线下组队对战房同步进行。

内容产出：每场 Meetup 由官方摄影产出 5 条短视频 + 50 张图文，反哺圈子与信息流。

留存钩子：参与线下 Meetup 的用户进入"世界杯观赛团"私域社群，享受限定头衔与礼物折扣。

## 9.4 Meetup 执行 SOP（单场标准流程）

| 阶段 | 时间 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-14 天 | 招募 | 圈子 + 信息流发布活动贴，报名链接 | 报名 ≥ 50 人 |
| T-7 天 | 物料 | 快递球衣/国旗/气球/HelloTalk 周边 | 物料到场 |
| T-1 天 | 彩排 | 确认场地/连麦设备/摄影 | Checklist 签字 |
| T 日 18:00 | 签到 | 二维码签到 + 领应援物料 | 到场率 ≥ 70% |
| T 日 19:00 | 暖场 | 主持人开场 + 国家阵营分组 | 现场组队对战 |
| T 日 20:00 | 观赛 | 同步看球 + 连麦官频房 | 全场视频素材 |
| T 日 23:00 | 收官 | 合影 + 礼物互送 + 私域拉群 | 次日视频产出 ≥ 5 条 |
| T+1 天 | 反哺 | 视频/图文上传圈子、信息流、短视频平台 | UGC 50+ 条 |

## 9.5 私聊礼物面板 · 完整清单

| # | 礼物名称 | 档位 | 单价 | 特效/动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球 | 低 | 1 | 射门滚动 |
| 2 | 口哨 | 低 | 3 | 音效 + 黄色闪烁 |
| 3 | 黄牌 | 低 | 5 | 裁判手势 |
| 4 | 红牌 | 低 | 9 | 全屏闪红 |
| 5 | 国旗（48 国） | 中 | 19 | 国旗飘扬 |
| 6 | 球衣（48 国） | 中 | 39 | 球衣下落 |
| 7 | 围巾 | 中 | 59 | 环绕头像 |
| 8 | 应援棒 | 中 | 88 | 挥动 5s |
| 9 | 金球 | 高 | 199 | 3D 金光 |
| 10 | 奖杯模型 | 高 | 399 | 奖杯旋转 |
| 11 | 球星卡 | 高 | 599 | 球星抽卡动画 |
| 12 | 角旗徽章 | 高 | 888 | 全屏徽章 |
| 13 | 大力神杯 | 爆 | 1888 | 全屏 + 烟花 |
| 14 | 冠军金戒 | 爆 | 3888 | 全屏金光 + BGM |
| 15 | 世界杯全家福 | 爆 | 6666 | 10s 动画 + 世界喝彩 |
| 16 | 冠军之光 | 爆 | 9999 | 限定 + 荣誉榜 |

# 十、总时间线与人手汇总

| 周 | 官频主播 | 内容/开播 | 玩法/产品 | 活动页/物料 | 市场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 4/15 | 启动达人挖掘 | SOP 草案 | PK 需求评审 | 视觉 Kickoff | 素材清单 |
| W2 4/22 | 签约首批 20 | 话题库建库 | PK 生产启动 | H5 原型 | 达人对接 |
| W3 4/29 | 40 人签约 | 培训上线 | 宝箱/福袋开发 | 皮肤 50% | 首批视频 |
| W4 5/06 | 60 人 | 试播 | 投屏兜底验证 | 礼物 80% | 视频工厂启动 |
| W5 5/13 | 80 人 | 批量试播 | PK 联调 | H5 联调 | 日均 30 条 |
| W6 5/20 | 100 人 | 试播全量 | PK 灰度 | 全量视觉 | 日均 50 条 |
| W7 5/27 | 排班锁定 | 内容彩排 | 联调回归 | 活动页彩排 | 达人 UGC |
| W8 6/03 | 全员 Ready | 预热开播 | 6/05 PK 灰度 | 活动页灰度 | 预热高潮 |
| W9 6/10 正赛 | 全线作战 | 每日彩排 | 全量上线 | 全量开放 | 热点跟打 |

## 人手总需求

产品：4 人（组队对战、投屏、宝箱福袋、连胜日历/私聊）

研发：6 人（客户端 iOS/Android 各 2 + 服务端 2）

设计 / 特效：6 人（视觉 + 礼物 + 动效 + H5 + 日历组件）

达人运营：4 人（Stellara + 3 名 BD，负责 100+ 主播矩阵）

内容 / 舆情：5 人（话题库 + 热点快反 + 48 国文化日文案）

圈子 / 信息流运营：3 人（KOC 冷启、投票/打赏贴、圈子日更）

私聊运营：1 人（每日话题包 + 礼物面板世界杯 Tab 运营）

Meetup 线下：2 人（Kris + 1 名 BD，统筹 32 场线下）

活动运营：2 人（全站 H5 + 配置 + 数据）

市场增长：3 人（视频工厂 + 投放 + 归因）

主播矩阵：100+ 签约主播 + 20 KOC + 12 城市合伙人

总核心团队：36 人 + 100 主播 + 20 KOC + 12 线下合伙人

## 10.1 数据埋点与看板总览

| 模块 | 核心指标 | 采集点 | 看板归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官频矩阵 | 在房时长、聚合页占位率、主播完播率 | 主播端 + 聚合页 | 达人运营 |
| 组队对战 | 发起次数、参战率、结算率、阵营 ARPU | 客户端 + 服务端 | 产品 + 数据 |
| 宝箱/福袋 | 触发率、返还率、购买率、爆率命中 | 服务端 | 活动运营 |
| 全站活动页 | UV、模块点击 CTR、跳房转化 | H5 埋点 | 活动运营 |
| 连胜日历 | Banner 点击率、半弹窗吊起率、跳转分布 | 客户端 | 连胜 PM |
| 信息流/圈子 | 日更帖、D7 留存、投票/打赏参与率 | 信息流后台 | 圈子运营 |
| 私聊 | 礼物面板 CTR、话题包发送率、破冰成功率 | 私聊 SDK | 私聊 PM |
| 线下 Meetup | 到场率、视频产出、拉群转化 | 运营后台 | Kris |
| 市场增长 | 视频曝光、下载归因、次留 | MMP + BI | 增长 |

## 10.2 预算总览（估算）

| 科目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主播签约金 / 任务奖励 | ¥ 150 万 | 100 主播 × 平均 1.5 万激励 |
| MCN 合作 / 达人采买 | ¥ 80 万 | 4 家 MCN × 20 万 |
| 礼物 / 特效 / 视觉物料 | ¥ 30 万 | 16 款足球礼物 + 48 国皮肤 |
| H5 活动页 / 连胜日历研发外包 | ¥ 15 万 | 加急赶 5/25 前交付 |
| 线下 Meetup | ¥ 12.5 万 | 12 城 32 场 |
| 短视频工厂 / 投放 | ¥ 100 万 | 预热 + 正赛全域投放 |
| 宝箱/福袋奖池成本 | ¥ 40 万 | 含稀有礼物返还 |
| 数据 / BI / 看板 | ¥ 5 万 | 含埋点 + Dashboard |
| 合计 | ¥ 432.5 万 | 可视效果分期释放 |

## 10.3 关键风险与预案

投屏 P0 无法如期 → Web 开播兜底 + 关键解说房专属解决。

主播签约进度不足 → MCN 批量补量 + 内部老主播转型激励翻倍。

PK 灰度延期 → 宝箱/福袋先行上线撑活动体验。

版权风险 → 严格 CC-BY 白名单，舆情监控每日扫描。

线下 Meetup 不可控 → 每城备选 2 场地 + 保险覆盖 + 直播兜底。

圈子冷启动不足 → KOC 储备扩 50 人 + 运营号日产 50 帖兜底。

私聊礼物审核风险 → 礼物面板分阶段上线，先上线常规足球/国旗，爆款礼物 6/10 后开放。

## 10.4 决策事项与等待输入

[待定] PK 功能如 6/5 未能灰度，是否推迟 3 天或以宝箱/福袋独立上线？建议 5/25 管理层评审。

[待定] 全站活动页是否走 Web 半原生容器？影响 H5 联调时间，5/05 前确认。

[待定] 线下 Meetup 保险与合规（尤其中东/东南亚城市）需法务 5/10 前出意见。

[待定] 私聊世界杯 Tab 是否全量或 AB，需增长产品 4/22 前给出方案。

[待定] 预算 432.5 万需 CFO 审批，建议 4/20 前完成财务评审。

## 10.5 执行优先级（首月 Top 10）

| 优先级 | 事项 | Owner | DDL |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 组队对战 PRD 终稿 + 设计稿 | 张帅 Bing | 4/22 |
| P0 | 投屏方案确认（手机端 or Web 兜底） | 产品 | 4/20 |
| P0 | 主播 100 人招募 KO 会议 | Mark + Stellara | 4/18 |
| P0 | 足球之星 H5 换皮原型 | H5 设计 | 4/25 |
| P0 | MCN 合作合同与预算 | Mark + 法务 | 4/25 |
| P1 | 连胜日历 + 半弹窗组件开发启动 | 连胜 PM | 4/28 |
| P1 | 圈子冷启 KOC 池 20 人签约 | 王梦颖 Fairy | 4/30 |
| P1 | 48 国视觉物料排期锁定 | 设计 | 4/29 |
| P1 | 私聊礼物面板 World Cup Tab 方案 | 私聊 PM | 4/30 |
| P2 | Meetup 首批 6 座城市确认 | Kris | 5/05 |